УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

| « 25 » серпня 2026р. | м. Жовті Води | № 466 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на 2027-2029 роки

Керуючись п. 3 ч. «б» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 752 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави» (зі змінами), від 28 лютого 2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки», беручи до уваги рішення Місцевої інвестиційної ради Жовтоводської міської територіальної громади, з метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні, виконавчий комітет міської ради, -

В И Р І Ш И В:

- Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій
Жовтоводської міської територіальної громади на 2027-2029 роки , що додається.

- Розпорядникам коштів бюджету Жовтоводської міської територіальної громади забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жовтоводської міської територіальної громади на 2027-2029 роки.

- Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника фінансового управління Жовтоводської міської ради Шмігель А.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Левіна Л., керуючу (секретаря) виконавчого комітету (апарату) Гунько Т. відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова	Дмитро ХАНІС

Секретар виконкому	Таміла ГУНЬКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Жовтоводської міської ради

від 25 серпня 2026р   № 466

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій Жовтоводської міської  територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області

на 2027-2029 роки

Загальна частина

В державі продовжується реалізація реформи управління публічними інвестиціями, яка спрямована на запровадження системи середньострокового планування, формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (СПІ) на 2027-2029 роки — це базовий документ, який визначає напрями та обсяги спрямування державних і донорських коштів на відновлення та розвиток громади і є обов'язковою передумовою для залучення фінансування та формування Єдиного проєктного портфеля громади.

Сфера дії СПІ включає публічні інвестиції, які спрямовані на реалізацію основних проєктів і програм.

План розроблений з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави  на 2027–2029 роки і визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного  інвестування.

Описова частина

Проєкт Середньострокового плану розроблено відділом економічного та інвестиційного розвитку на підставі пропозицій структурних підрозділів Жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки наданого фінансовим  управлінням Жовтоводської міської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізні стратегічні цілі – це цілі, що відповідають глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості.

На період 2027-2029 роки наскрізними пріоритетів здійснення публічних інвестицій  визначено:

енергоефективність,

цифровізація,

реагування на зміни клімату,

гендерну рівність,

безбар’єрність.

Пріоритетні  галузі (сектори) для публічного інвестування Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування є ключовими для громади. Саме на них будуть спрямовуватися публічні інвестиції, які відібрані та впорядковані на період дії Середньострокового плану, враховуючи потреби і спроможність громади.

Протягом 2027-2029 років середньостроковим планом пропонується визначити 8 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

До пріоритетних галузей для публічного інвестування визначено:

Соціальна сфера;

Громадська безпека;

Спорт, фізичне та молодіжне виховання;

Освіта і наука;

Культура і інформація;

Охорона здоров’я;

Муніципальна інфраструктура і послуги;

Цифрова трансформація держави та суспільства

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

В межах кожної конкретної галузі (сектору) формуються більш деталізовані, вузькі напрями-підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Деталізація до рівня підсектору дозволяє органу влади громади обґрунтовувати наявність конкретних інвестиційних проєктів, розраховувати їхні цільові показники та вносити дані до Єдиного проєктного портфеля громади.

Підсектори допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах.

До СПІ 2027-2029 в межах 8 галузей (секторів) включено 11 підсекторів.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Жовтоводської міської територіальної громади, затвердженої рішенням Жовтоводської міської ради від 29.11.2023 року № 1371-31(І)/VIII (зі змінами).

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки становить:

Таблиця 1

тис. грн.

| Показник | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) | Разом (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 5 284,0 | 11 118,7 | 33 780,4 | 50 183,1 |
| Державний бюджет | 48 663,877 | 152546,038 | 148904,560 | 350114,475 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Державний фонд регіонального розвитку | 28 218,023 | 26 641,153 | 47000,0 | 101859,176 |
| Кошти, залучені від міжнародних та вітчизняних фінансових організацій та урядів іноземних країн, усього | 91 047,980 | 79 823,584 | 65 248,628 | 236 120,199 |
| Всього | 144 995,864 | 243488,322 | 247933,588 | 636417,774 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Жовтоводської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Таблиця 2

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл 2027р | Граничний розподіл 2028р | Граничний розподіл 2029р | Граничний розподіл середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціальна сфера | 43 576,9 | 51 995,0 | 0 | 95 571,9 |
| Громадська безпека | 1 283,758 | 1 222,507 | 1 757,736 | 4 264,001 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 1 100,0 | 0 | 0 | 1 100,0 |
| Освіта і наука | 9 970,317 | 47 540,441 | 6 560,116 | 64 070,874 |
| Культура і інформація | 5 300,0 | 45 000,0 | 5 0000,0 | 100 300,0 |
| Охорона здоров’я | 67 489,110 | 52 906,153 | 115600,0 | 235995,263 |
| Муніципальна інфраструктура і послуги | 15 625, 779 | 44424,221 | 73 565,736 | 133615,736 |
| Цифрова трансформація держави та суспільства | 650,0 | 400,0 | 450,0 | 1 500,0 |
| ВСЬОГО | 144 995,864 | 243488,322 | 247933,588 | 636417,774 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план – це документ місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями у Жовтоводській міській територіальній громаді і є ключовим інструментом реалізації державної політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованими на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громади в умовах воєнного стану та післявоєнної трансформації.

СПІ 2027-2029 створює основу підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, модернізації, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Жовтоводської міської територіальної громади і галузевих (секторальних) проєктних портфелів держави.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Жовтоводської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 95 571,9 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| Ветерани | Розвиток мережі державних ветеранських просторів | Рівень готовності ветеранського простору до введення до експлуатації | 6,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 |
| Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації | Розвиток реабілітаційної та підтримувальної інфраструктури | Частка збудованих модульних будинків підтриманого проживання | 0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Охоплено послугою підтриманого проживання | 0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 4 264,001 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| Цивільний захист | Посилення технічної спроможності громади з надзвичайних ситуацій реагувати на виклики воєнного стану | Забезпечення своєчасного та повного інформування населення територіальної громади | 10,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ молоді і спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 1 100,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| Спорт та фізичне виховання | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки | Рівень забезпеченості доступу людей з інвалідністю до послуг з оздоровлення | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 64 070,874 тис.грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спорудами цивільного захисту | 43,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  | Відсоток закладів загальної середньої освіти, забезпечених спорудами цивільного захисту, від загальної кількості закладів освіти громади | 47,0 | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
|  | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 41,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
|  | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Частка закладів освіти, які об лаштовані системою протипожежного захисту | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Кількість закладів освіти, оснащених системами автономного резервного електроживлення | 0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 100 300,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| Культурна спадщина та національна пам’ять | Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини | Кількість відреставрованих об’єктів культурної спадщини | 20,0 | 34,0 | 55,0 | 80,0 |
|  |  | Частка виконаних ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини відповідно до затвердженої проєктної документації | 20,0 | 34,0 | 55,0 | 80,0 |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Жовтоводської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 235995,263 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров’я | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури | Рівень якості надання медичних послуг, ступінь відповідності медичної допомоги встановленим стандартам ефективності безпеки, своєчасності та задоволеності пацієнтів | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
|  | Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Рівень оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та технологіями | 65,0 | 0,0 | 75,0 | 85,0 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 133615,736 тис.грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціо- нальних органів влади | Забезпечення відновлення та розбудови муніципальної інфраструктури | 0,0 | 25,0 | 56,0 | 100,0 |
|  | Комплексне відновлення населених пунктів | Відсоток адміністративних та інформаційних послуг, доступних онлайн | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Протяжність мережі | 0,0 | 43,0 | 65,0 | 100,0 |
| Управління побутовими відходами | Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Рівень відповідності сучасним стандартам | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Цифрова трансформація держави та суспільства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на средньостроковий період на галузь (сектор) – 1 500,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027р (%) | Планове значення на 2028р (%) | Планове значення на 2029р (%) |
| Цифровізація та публічні послуги | Реалізація Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно- комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядуванн, включаючи заходи із захисту інформації | Рівень реалізації заходів з модернізації цифрової інфраструктури громади | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |

Міський голова                                                                                                                                                      Дмитро ХАНІС